⚡

WiredSpace S.r.l.

Smart Building & Domotica Professionale

BUSINESS PLAN

Anno Scolastico 2024 / 2025

Progetto GPOI — Gestione di Progetto e Organizzazione d'Impresa

Classe 5ª Informatica e Telecomunicazioni

Brescia, Italia — 2025

# Indice dei Contenuti

| 1. Executive Summary | 3 |
| --- | --- |
| 2. Descrizione dell'Azienda | 3 |
| 3. Analisi di Mercato | 4 |
| 4. Analisi SWOT | 5 |
| 5. Struttura Organizzativa e Team | 5 |
| 6. Piano dei Servizi e Offerta Commerciale | 6 |
| 7. Piano di Marketing e Commerciale | 6 |
| 8. Piano Operativo — Processo di Erogazione | 7 |
| 9. WBS — Work Breakdown Structure (Progetto Web) | 7 |
| 10. RBS — Risk Breakdown Structure | 8 |
| 11. Diagramma di Gantt — Timeline Progetto | 9 |
| 12. Piano Finanziario | 10 |
| 13. Conclusioni | 11 |

# 1. Executive Summary

WiredSpace S.r.l. è una startup innovativa fondata a Brescia nel 2025, specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti domotici KNX avanzati per il segmento B2B. L'azienda si posiziona come partner tecnologico di riferimento per uffici, aziende, edifici pubblici e strutture ricettive in tutto il Nord Italia.

Il progetto nasce dall'osservazione di un mercato in forte espansione: la direttiva europea EPBD 2024 impone la riqualificazione energetica degli edifici commerciali, creando una domanda strutturale per soluzioni di building automation. WiredSpace si differenzia dalla concorrenza attraverso la certificazione KNX Partner, l'integrazione di dashboard IoT in tempo reale e un modello di assistenza H24.

Il presente Business Plan descrive il piano strategico quinquennale, la struttura del progetto informatico (sito web PHP+MySQL), le metodologie di project management adottate (WBS, RBS, Gantt) e le proiezioni economico-finanziarie per il triennio 2025–2028.

## Punti chiave

- Mercato domotica Italia: +12% CAGR al 2028, valore stimato 3,2 miliardi €

- Target: PMI e enti pubblici con immobili da 200 a 5.000 m² nel Nord Italia

- Vantaggio competitivo: unica azienda KNX Certified + ISO 9001:2015 nella provincia di Brescia

- Obiettivo anno 1: 15 contratti, fatturato 480.000 € con margine operativo del 28%

- Progetto GPOI: sviluppo sito web dinamico PHP 8 + MySQL + JavaScript + Animate.css

# 2. Descrizione dell'Azienda

## 2.1 Profilo aziendale

| Ragione Sociale | WiredSpace S.r.l. |
| --- | --- |
| Sede Legale | Via Tecnologia 12, 25100 Brescia (BS) |
| Forma Giuridica | Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) |
| Capitale Sociale | € 30.000 (interamente versato) |
| P. IVA | 01234567890 |
| Codice ATECO | 43.21.09 — Installazione impianti elettrici e domotici |
| Certificazioni | KNX Partner Certified — ISO 9001:2015 — SOA Cat. OG10 |
| Sito Web | www.wiredspace.it (progetto GPOI) |
| Contatti | +39 02 1234567 — info@wiredspace.it |

## 2.2 Mission e Vision

Mission

Trasformare gli edifici commerciali e pubblici del Nord Italia in ambienti intelligenti, efficienti e sicuri, attraverso l'implementazione di sistemi domotici KNX certificati che riducono i costi operativi fino al 40% e migliorano la qualità del lavoro.

Vision

Diventare entro il 2030 il principale integratore di building automation nel Nord-Est Italia, con un portafoglio di 200 impianti attivi e un team di 25 tecnici certificati, contribuendo attivamente alla transizione energetica degli edifici prevista dalla direttiva EPBD.

## 2.3 Valori aziendali

- Innovazione: adozione continua delle tecnologie più avanzate del settore KNX

- Affidabilità: garanzia di uptime 99,9% e assistenza H24 su tutti gli impianti

- Sostenibilità: ogni progetto riduce l'impronta carbonica dell'edificio

- Trasparenza: preventivi dettagliati, nessun costo nascosto, documentazione completa

- Certificazione: tutti i tecnici mantengono aggiornate le certificazioni KNX e ISO

# 3. Analisi di Mercato

## 3.1 Dimensione e trend del mercato

Il mercato italiano della domotica professionale (Building Automation & Control Systems — BACS) ha registrato nel 2024 un fatturato di 2,1 miliardi di euro, con una crescita del 14% rispetto all'anno precedente. Le stime di ANIE Automazione e Confindustria prevedono un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 12% fino al 2028, portando il mercato a 3,2 miliardi di euro.

I principali driver di crescita sono: la Direttiva EPBD 2024 che impone la classe energetica minima E per gli edifici commerciali entro il 2027, gli incentivi del Piano Transizione 5.0, la direttiva NIS2 sulla cybersecurity degli edifici e la crescente diffusione dello smart working che richiede spazi ultra-connessi.

## 3.2 Segmentazione del mercato target

| Segmento | Descrizione | Dimensione (BS) | Opportunità |
| --- | --- | --- | --- |
| Uffici PMI | 200–2.000 m², 10–100 dipendenti | ~1.200 edifici | Alta domanda post-COVID |
| Edifici pubblici | Scuole, uffici comunali, ospedali | ~350 strutture | PNRR + EPBD 2024 |
| Strutture ricettive | Hotel 3-5 stelle, B&B premium | ~180 strutture | Efficienza + guest exp. |
| Industria leggera | Capannoni, logistica, magazzini | ~800 edifici | Automazione + sicurezza |

## 3.3 Analisi della concorrenza

| Competitor | Punti di forza | Punti deboli | Quota mercato | Posizionamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Competitor A (Bergamo) | Brand noto, rete vendita | No certificazione KNX | ~18% | Mid-market generalista |
| Competitor B (Milano) | Portafoglio enterprise | Costi elevati, no PMI | ~25% | Premium enterprise |
| Competitor C (Brescia) | Presenza locale | Tecnologia datata | ~12% | Low-cost locale |
| WiredSpace S.r.l. | KNX + ISO + IoT | Brand nuovo (startup) | Target 8% (anno 3) | Premium certificato PMI |

# 4. Analisi SWOT

| STRENGTHS — Punti di Forza | WEAKNESSES — Punti di Debolezza |
| --- | --- |
| • Unica certificazione KNX Partner in provincia di BS • ISO 9001:2015 — garanzia qualita' processi • Piattaforma IoT proprietaria con dashboard real-time • Team tecnico senior (media 8 anni di esperienza) • Sito web dinamico con area clienti integrata • Assistenza H24 inclusa nei contratti di manutenzione | • Brand nuovo: nessuna reputazione consolidata • Capitale iniziale limitato (30.000 euro) • Dipendenza da fornitori KNX (Hager, ABB, Schneider) • Team piccolo: rischio collo di bottiglia operativo • Lunghi tempi di qualificazione vendor PA |
| OPPORTUNITIES — Opportunita' | THREATS — Minacce |
| • Direttiva EPBD 2024: riqualificazione obbligatoria • Piano Transizione 5.0: credito d'imposta 45% • PNRR: 6 miliardi per riqualificazione edifici pubblici • Crescita IoT industriale +18% annuo in Italia • Espansione verso AI Building Intelligence (2026-28) • Accordi con studi di architettura come partner tecnico | • Concorrenza da grandi integratori nazionali • Carenza di tecnici KNX certificati sul mercato • Volatilita' prezzi materie prime (rame, semiconduttori) • Rischio cyberattacchi su impianti IoT connessi • Cambiamenti normativi su incentivi fiscali |

# 5. Struttura Organizzativa e Team

## 5.1 Forma societaria e soci fondatori

WiredSpace S.r.l. è costituita da 3 soci fondatori con competenze complementari che coprono le aree chiave del business: gestione tecnica, sviluppo commerciale e amministrazione aziendale. La governance è garantita da un Consiglio di Amministrazione composto dai tre soci con deleghe operative distinte.

| Socio | Ruolo | Quota | Competenze |
| --- | --- | --- | --- |
| Padovani Aurora | CEO & CTO | 40% | 15 anni impianti KNX, certificatore KNX Partner |
| Paul Bianca | CCO & CFO | 35% | Commerciale B2B, 10 anni settore building automation |
| Rathugamage Piyumi | COO & Dev | 25% | Sviluppo software IoT, progetto web GPOI |

## 5.2 Organico e piano assunzioni

| Figura professionale | Anno 1 (2025) | Anno 2 (2026) | Anno 3 (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnici KNX installatori | 2 FTE | 4 FTE | 6 FTE |
| Project Manager | 1 FTE (socio) | 2 FTE | 3 FTE |
| Sviluppatore software / IoT | 1 FTE (socio) | 2 FTE | 3 FTE |
| Commerciale / Account Manager | 1 FTE (socio) | 2 FTE | 3 FTE |
| Amministrazione e supporto | — | 1 FTE | 1 FTE |
| TOTALE dipendenti + soci | 3 + 2 = 5 | 3 + 8 = 11 | 3 + 13 = 16 |

# 6. Piano dei Servizi e Offerta Commerciale

## 6.1 Catalogo servizi

| Servizio | Descrizione | Valore contratto medio |
| --- | --- | --- |
| Domotica Integrata KNX | Impianto completo KNX con programmazione ETS6, touchscreen, app mobile | € 35.000 – 80.000 |
| Sicurezza e Controllo Accessi | TVCC IP, antintrusione, controllo accessi biometrico integrato KNX | € 15.000 – 45.000 |
| Efficienza Energetica | Energy management, monitoraggio consumi, ottimizzazione automatica | € 20.000 – 60.000 |
| Audio e Video Multiroom | Sistema audio IP distribuzione, videoconferenza, sale riunioni smart | € 8.000 – 25.000 |
| Reti e Infrastrutture | Wi-Fi 6 enterprise, cablaggio strutturato Cat.6A, PoE switching | € 12.000 – 40.000 |
| Manutenzione H24 | Contratto annuale: assistenza remota, aggiornamenti, visite periodiche | € 3.000 – 8.000/anno |

## 6.2 Modello di pricing

- Contratti chiavi in mano: preventivo fisso con milestone di pagamento (30% avanzamento, 40% collaudo, 30% consegna)

- Abbonamento manutenzione: canone mensile ricorrente — obiettivo MRR di 25.000 euro entro anno 2

- SaaS dashboard IoT: accesso piattaforma 9,90 €/mese/impianto (upselling post-installazione)

- Consulenza KNX: 95 €/ora per audit energetici e perizie tecniche

# 7. Piano di Marketing e Commerciale

## 7.1 Strategia di posizionamento

WiredSpace adotta un posizionamento premium-certificato, puntando sulla qualità tecnica documentabile (certificazione KNX, ISO 9001, referenze verificabili) piuttosto che sul prezzo. Il cliente ideale è il Facility Manager o il titolare di PMI che vuole massimizzare il ROI dell'investimento energetico, non minimizzare il costo iniziale.

## 7.2 Canali di acquisizione clienti

| Canale | Azioni | Budget annuo | KPI target |
| --- | --- | --- | --- |
| Sito Web + SEO | Blog tecnico, schede servizi ottimizzate, preventivo online | € 6.000 | 800 visite/mese |
| LinkedIn B2B | Contenuti tecnici, casi studio, targeting Facility Manager | € 4.800 | 50 lead/trimestre |
| Partnership studi arch. | Accordi referral con 5 studi architettura e ingegneria BS-MI | € 2.400 | 8 referral/anno |
| Fiere di settore | MCE Milano, Klimahouse Bolzano, Smart Building Expo | € 9.000 | 30 contatti/fiera |
| Google Ads | Campagne su keyword domotica B2B, Brescia + hinterland | € 6.000 | 25 lead/mese |
| TOTALE Marketing |  | € 28.200/anno |  |

## 7.3 Funnel commerciale

- Awareness: contenuti SEO + LinkedIn + fiere → traffico qualificato

- Lead generation: form preventivo online + callback entro 2 ore lavorative

- Qualificazione: sopralluogo gratuito entro 5 giorni lavorativi

- Proposta: offerta tecnica + economica personalizzata entro 10 giorni

- Chiusura: tasso di conversione target 35% (lead qualificato → contratto)

- Retention: contratto manutenzione annuale + upselling piattaforma IoT

# 8. Piano Operativo — Processo di Erogazione

## 8.1 Processo in 5 fasi (metodologia WiredSpace)

| N. | Fase | Attivita' principali | Output / Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sopralluogo e Analisi | Rilievo planimetrico, audit energetico, interviste stakeholder, analisi impianti esistenti | Report tecnico firmato + Piano di fattibilita' |
| 02 | Progettazione KNX | Schema KNX ETS6, topologia rete, specifiche componenti, piano cavi, preventivo dettagliato | Progetto esecutivo + Preventivo definitivo |
| 03 | Installazione | Posa cavi, montaggio apparecchi KNX, configurazione ETS6, integrazione sistemi terzi | Impianto fisicamente installato e configurato |
| 04 | Collaudo e Test | Test funzionali su ogni dispositivo, verifica scenari automatici, formazione utenti, documentazione as-built | Verbale di collaudo firmato + Manuale utente |
| 05 | Assistenza Post-Vendita | Monitoraggio remoto H24, manutenzione preventiva trimestrale, aggiornamenti software, helpdesk | SLA garantito 99,9% uptime — Report mensile |

# 9. WBS — Work Breakdown Structure

## Progetto: Sviluppo Sito Web Dinamico WiredSpace (GPOI 2024/2025)

La WBS decompone gerarchicamente il progetto informatico in pacchetti di lavoro (Work Package) misurabili e assegnabili. Ogni WP ha un codice univoco, una durata stimata in ore e un responsabile.

| Codice | Nome deliverable / Work Package | Descrizione | Ore | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | PROGETTO SITO WEB WIREDSPACE | Scope complessivo progetto | 168 h | L. Martinelli |
| 1.1 | Analisi e Pianificazione | Raccolta requisiti e pianificazione | 20 h | Tutto il team |
| 1.1.1 | Analisi dei requisiti funzionali | Definizione pagine, DB, funzionalita' | 8 h | L. Martinelli |
| 1.1.2 | Progettazione database MySQL | Schema ER, 6 tabelle, normalizzazione | 6 h | L. Martinelli |
| 1.1.3 | Wireframe e prototipo UI | Mockup pagine, design system colori | 6 h | G. Bresciani |
| 1.2 | Infrastruttura e Database | Setup ambiente XAMPP e MySQL | 18 h | L. Martinelli |
| 1.2.1 | Configurazione XAMPP + PHP 8 | Installazione, configurazione, test | 4 h | L. Martinelli |
| 1.2.2 | Creazione database wiredspace_pro | 6 tabelle: utenti, servizi, progetti, preventivi, interventi, contatti | 8 h | L. Martinelli |
| 1.2.3 | Dati di esempio e seed | Popolamento tabelle per demo | 6 h | L. Martinelli |
| 1.3 | Frontend — CSS e Design | Dark Tech Premium design system | 30 h | L. Martinelli |
| 1.3.1 | Style.css — layout e componenti | CSS variables, grid, navbar, hero | 16 h | L. Martinelli |
| 1.3.2 | Responsive design mobile | Media queries, hamburger menu | 8 h | L. Martinelli |
| 1.3.3 | Integrate Animate.css 4.1.1 | CDN, classi animazione, libreria esterna | 6 h | L. Martinelli |
| 1.4 | JavaScript e Interattivita' | main.js — 16 funzioni personalizzate | 28 h | L. Martinelli |
| 1.4.1 | Canvas particelle hero (WebGL-like) | Rete neurale interattiva, mouse tracking | 10 h | L. Martinelli |
| 1.4.2 | Counter, Reveal, Tilt 3D, Typing | IntersectionObserver, animazioni scroll | 10 h | L. Martinelli |
| 1.4.3 | Mockup dashboard interattivo | Toggle ON/OFF, clock live, chart bars | 8 h | L. Martinelli |
| 1.5 | Pagine PHP e Backend | 21 file PHP con logica PDO | 52 h | L. Martinelli |
| 1.5.1 | Homepage, servizi, progetti, settori | Pagine pubbliche con query DB | 20 h | L. Martinelli |
| 1.5.2 | Form preventivo, contatti, chi siamo | Validazione server-side, sanitizzazione | 14 h | L. Martinelli |
| 1.5.3 | Auth: login, register, logout | Sessioni PHP, bcrypt, ruoli RBAC | 10 h | L. Martinelli |
| 1.5.4 | Dashboard clienti e Admin panel | KPI, tab system, CRUD operazioni | 8 h | L. Martinelli |
| 1.6 | Test, Debug e Deploy | QA completo + deploy localhost | 20 h | L. Martinelli |
| 1.6.1 | Test funzionali tutte le pagine | Cross-browser, mobile, login, form | 12 h | L. Martinelli |
| 1.6.2 | Packaging ZIP e documentazione | README, istruzioni deploy, database.sql | 8 h | L. Martinelli |
| TOTALE |  | Ore complessive progetto web GPOI | 168 h | Team 3 persone |

# 10. RBS — Risk Breakdown Structure

La Risk Breakdown Structure identifica, classifica e valuta i rischi del progetto su due dimensioni: probabilita' (1-5) e impatto (1-5). L'indice di rischio (IR) = P x I determina la priorita' di mitigazione. Rischi con IR >= 12 richiedono piano di risposta immediato.

| ID | Rischio | Prob. (1-5) | Impatto (1-5) | IR | Strategia di mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Bug critici nel codice PHP — parse error o vulnerabilita' SQL injection | 3 | 4 | 12 | Utilizzo PDO prepared statements, sanitizzazione input, test su ogni form. Code review settimanale. |
| R2 | Incompatibilita' PHP/MySQL sulla macchina di valutazione | 3 | 5 | 15 | Documentazione dettagliata requisiti (PHP 8+, MySQL 8+). File config.php con error reporting chiaro. |
| R3 | CDN Animate.css non disponibile durante la demo | 2 | 3 | 6 | Copia locale del file CSS inclusa nel progetto come fallback. |
| R4 | Slittamento delle scadenze per sottostima tempi di sviluppo | 4 | 4 | 16 | Buffer del 20% su ogni fase del Gantt. Riunione di avanzamento settimanale. MoSCoW prioritization. |
| R5 | Perdita dati database durante sviluppo | 2 | 5 | 10 | Backup quotidiano del file database.sql su cloud. Versionamento Git del progetto. |
| R6 | Mancanza di coordinamento tra i 3 sviluppatori del team | 3 | 3 | 9 | Repository Git condiviso con branch strategy. Daily stand-up di 15 minuti. Kanban board. |
| R7 | Perdita di un tecnico KNX chiave nel primo anno | 2 | 5 | 10 | Documentazione procedurale di tutti i processi. Piano successione. Formazione incrociata tecnici. |
| R8 | Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti B2B | 3 | 4 | 12 | Contratti con milestone pagamento. Anticipo 30% alla firma. Fido bancario di sicurezza 50.000 euro. |
| R9 | Cambiamenti normativi incentivi fiscali (Transizione 5.0) | 2 | 4 | 8 | Monitoraggio normativo trimestrale. Consulente fiscale dedicato. Diversificazione clienti. |
| R10 | Cyberattacco all'infrastruttura IoT dei clienti | 2 | 5 | 10 | VLAN segregation, aggiornamenti firmware automatici, NIS2 compliance, assicurazione cyber. |

| IR 1-5 | IR 6-10 | IR 11-15 | IR 16-25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rischio BASSO — monitoraggio periodico | Rischio MEDIO — piano di risposta | Rischio ALTO — azione prioritaria | Rischio CRITICO — intervento immediato obbligatorio |

# 11. Diagramma di Gantt — Timeline Progetto

## Progetto: Sito Web WiredSpace GPOI — Durata: 14 settimane (Settembre – Dicembre 2024)

Il Gantt mostra la pianificazione temporale del progetto web. Le settimane S1-S14 corrispondono al periodo settembre-dicembre 2024. Le celle colorate indicano le settimane attive per ciascun Work Package. La metodologia adottata e' Agile-Waterfall ibrida con sprint bisettimanali.

| Attivita' / Work Package | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Analisi e Pianificazione | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Database MySQL |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Frontend CSS + Design |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 Animate.css (lib. esterna) |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 JavaScript main.js |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Pagine pubbliche PHP |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 Form e validazione |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 Autenticazione e sessioni |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |
| 1.5.4 Dashboard e Admin panel |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |
| 1.6.1 Test e debug |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |
| 1.6.2 Packaging e documentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |
| Consegna finale + presentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |
| Mese: | Settembre |  | Ottobre |  | Novembre |  |  |  | Dicembre |  |  |  | Consegna |  |

# 12. Piano Finanziario

## 12.1 Investimento iniziale e startup costs

| Voce di costo | Importo (€) | Note |
| --- | --- | --- |
| Costituzione S.r.l. e oneri notarili | 3.500 | Comprensivo registro imprese |
| Capitale sociale versato | 30.000 | Tre soci fondatori |
| Attrezzatura tecnica (strumenti KNX, misuratori) | 18.000 | ETS6 licenza + hardware |
| Veicolo aziendale (furgone attrezzato) | 22.000 | Leasing 60 mesi |
| Ufficio — arredamento e setup IT | 8.000 | Brescia centro |
| Sviluppo sito web (progetto GPOI) | 0 | Sviluppato internamente |
| Marketing lancio (anno 0) | 5.000 | Fiere + LinkedIn Ads |
| Certificazioni KNX + ISO 9001 | 4.500 | Mantenimento annuale |
| Fondo cassa operativo (3 mesi) | 15.000 | Liquidita' di sicurezza |
| TOTALE INVESTIMENTO INIZIALE | 106.000 |  |

## 12.2 Conto economico previsionale triennale

| Voce | Anno 1 — 2025 | Anno 2 — 2026 | Anno 3 — 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| RICAVI |  |  |  |
| Contratti impianti domotici | € 375.000 | € 620.000 | € 890.000 |
| Manutenzione ricorrente (MRR) | € 45.000 | € 120.000 | € 210.000 |
| SaaS dashboard IoT | € 8.400 | € 28.800 | € 62.400 |
| Consulenza KNX e perizie | € 15.600 | € 24.000 | € 36.000 |
| TOTALE RICAVI | € 444.000 | € 792.800 | € 1.198.400 |
| COSTI OPERATIVI |  |  |  |
| Costo del personale (lordo) | € 145.000 | € 310.000 | € 480.000 |
| Materiali e componentistica KNX | € 112.000 | € 195.000 | € 280.000 |
| Affitto e utenze ufficio | € 18.000 | € 20.000 | € 24.000 |
| Marketing e commerciale | € 28.200 | € 38.000 | € 48.000 |
| Leasing veicolo e carburante | € 8.400 | € 12.000 | € 16.000 |
| Assicurazioni e licenze | € 6.000 | € 7.200 | € 8.400 |
| TOTALE COSTI | € 317.600 | € 582.200 | € 856.400 |
| EBITDA | € 126.400 | € 210.600 | € 342.000 |
| Margine EBITDA % | 28,5% | 26,6% | 28,5% |
| Ammortamenti e oneri fin. | € 12.000 | € 15.000 | € 18.000 |
| UTILE ANTE IMPOSTE | € 114.400 | € 195.600 | € 324.000 |
| Imposte IRES + IRAP (28% est.) | € 32.032 | € 54.768 | € 90.720 |
| UTILE NETTO | € 82.368 | € 140.832 | € 233.280 |

## 12.3 Break-even analysis

Il punto di pareggio (break-even point) viene raggiunto al 7° mese di attivita' (marzo 2026), con un fatturato cumulativo di circa 260.000 euro. Il ROI sull'investimento iniziale di 106.000 euro viene recuperato entro il 14° mese di attivita'.

| Indicatore | Valore | Tempistica |
| --- | --- | --- |
| Break-even mensile | € 37.000/mese di fatturato | Raggiunto al mese 7 |
| ROI investimento iniziale | 78% nel primo anno | Mese 14 completo recupero |
| Payback period | 14 mesi | Febbraio 2026 |
| Fatturato cumulativo Y3 | € 2.435.200 | Fine dicembre 2027 |

# 13. Conclusioni

WiredSpace S.r.l. rappresenta un progetto imprenditoriale solido, fondato su una nicchia di mercato in forte crescita strutturale (domotica KNX B2B), con differenziatori tecnici certificabili (KNX Partner, ISO 9001) e un modello di business con ricavi ricorrenti crescenti grazie ai contratti di manutenzione e alla piattaforma SaaS IoT.

Il progetto GPOI 2024/2025 — lo sviluppo del sito web dinamico con PHP 8, MySQL, JavaScript e Animate.css — costituisce l'infrastruttura digitale dell'azienda e dimostra la capacita' del team di applicare metodologie professionali di project management (WBS, RBS, Gantt) a un progetto informatico reale.

Le proiezioni finanziarie mostrano una traiettoria di crescita sostenibile: da 444.000 euro di fatturato nel primo anno a oltre 1,19 milioni nel terzo anno, con margini operativi stabili intorno al 28% e un break-even raggiunto al settimo mese di attivita'.

## 13.1 Prossimi passi (roadmap 2025)

- Gennaio 2025: Costituzione formale S.r.l. e apertura partita IVA

- Febbraio 2025: Firma primo contratto pilota con azienda manifatturiera bresciana

- Marzo 2025: Lancio sito web wiredspace.it con area clienti e richiesta preventivo online

- Aprile 2025: Prima partecipazione a MCE Milano come espositori

- Giugno 2025: Assunzione primo tecnico KNX esterno + avvio piano manutenzioni ricorrenti

- Settembre 2025: Avvio sviluppo piattaforma SaaS dashboard IoT proprietaria

- Dicembre 2025: Review annuale — target 15 contratti completati, fatturato > 400.000 euro

WiredSpace S.r.l. — Progettiamo l'intelligenza di domani.

Brescia, 2025  |  info@wiredspace.it  |  +39 02 1234567  |  www.wiredspace.it

Progetto GPOI 2024/2025 — PHP 8 · MySQL · JavaScript · Animate.css 4.1.1